قالب تعريف الجاهزية

Definition of Ready Template

# نظرة عامة

هذا القالب يوفر إطار عمل شامل لتحديد معايير الجاهزية (Definition of Ready - DoR) لعناصر سجل المنتج قبل إدخالها في Sprint. يضمن أن كل قصة مستخدم أو مهمة واضحة ومفهومة وقابلة للتنفيذ من قبل فريق التطوير.

# معلومات أساسية

اسم المنتج: _______________

الفريق: _______________

مالك المنتج: _______________

تاريخ الإنشاء: ___/___/___

آخر تحديث: ___/___/___

الإصدار: v___

تمت المراجعة بواسطة: _______________

# 1. الغرض من تعريف الجاهزية

## 1.1 لماذا نحتاج تعريف الجاهزية؟

- ضمان وضوح المتطلبات قبل البدء في التنفيذ

- تقليل الغموض والأسئلة أثناء Sprint

- تحسين دقة تقدير الجهد (Estimation)

- تقليل إعادة العمل (Rework) والهدر

- تحسين التواصل بين مالك المنتج وفريق التطوير

- زيادة احتمالية إكمال القصص ضمن Sprint

## 1.2 متى نطبق تعريف الجاهزية؟

- قبل جلسة تخطيط Sprint (Sprint Planning)

- أثناء جلسات تحسين السجل (Backlog Refinement)

- عند إضافة عناصر جديدة للسجل

# 2. معايير الجاهزية الأساسية

## 2.1 معايير قصة المستخدم

| المعيار | الوصف | إلزامي | الفحص |
| --- | --- | --- | --- |
| صيغة واضحة | القصة مكتوبة بصيغة "بصفتي... أريد... حتى..." | نعم | ☐ ✓ ☐ ✗ |
| قيمة واضحة | الفائدة للمستخدم أو العمل واضحة ومحددة | نعم | ☐ ✓ ☐ ✗ |
| معايير قبول محددة | Acceptance Criteria مكتوبة بوضوح (Given/When/Then) | نعم | ☐ ✓ ☐ ✗ |
| حجم مناسب | القصة صغيرة بما يكفي لإنجازها في Sprint واحد | نعم | ☐ ✓ ☐ ✗ |
| مستقلة | القصة لا تعتمد على قصص أخرى غير مكتملة | مستحسن | ☐ ✓ ☐ ✗ |
| قابلة للاختبار | يمكن التحقق من صحة التنفيذ | نعم | ☐ ✓ ☐ ✗ |
| تقدير الجهد | تم تقدير Story Points من قبل الفريق | نعم | ☐ ✓ ☐ ✗ |
| الأولوية محددة | الأولوية واضحة ومتفق عليها | نعم | ☐ ✓ ☐ ✗ |

## 2.2 معايير التصميم والتجربة

| المعيار | الوصف | إلزامي | الفحص |
| --- | --- | --- | --- |
| تصاميم UI/UX جاهزة | التصاميم النهائية (Mockups/Wireframes) متاحة | حسب النوع | ☐ ✓ ☐ ✗ ☐ N/A |
| تدفق المستخدم واضح | User Flow محدد ومراجع | حسب النوع | ☐ ✓ ☐ ✗ ☐ N/A |
| حالات الحافة محددة | Edge Cases والسيناريوهات الخاصة موثقة | مستحسن | ☐ ✓ ☐ ✗ |
| حالات الخطأ محددة | رسائل الخطأ وسلوك الفشل واضح | نعم | ☐ ✓ ☐ ✗ |
| متطلبات إمكانية الوصول | متطلبات Accessibility محددة | مستحسن | ☐ ✓ ☐ ✗ ☐ N/A |
| دعم اللغات | متطلبات i18n/l10n محددة إن وُجدت | حسب الحاجة | ☐ ✓ ☐ ✗ ☐ N/A |

## 2.3 المعايير التقنية

| المعيار | الوصف | إلزامي | الفحص |
| --- | --- | --- | --- |
| المتطلبات التقنية واضحة | API endpoints، Data models محددة | مستحسن | ☐ ✓ ☐ ✗ |
| التبعيات محددة | التبعيات على أنظمة/خدمات أخرى واضحة | نعم | ☐ ✓ ☐ ✗ |
| قيود الأداء محددة | متطلبات الأداء (Response time, Load) واضحة | حسب النوع | ☐ ✓ ☐ ✗ ☐ N/A |
| متطلبات الأمان محددة | المتطلبات الأمنية الخاصة بالقصة واضحة | حسب النوع | ☐ ✓ ☐ ✗ ☐ N/A |
| البيئة المستهدفة واضحة | المنصات والمتصفحات المستهدفة محددة | مستحسن | ☐ ✓ ☐ ✗ |
| لا عوائق معروفة | لا توجد عوائق تمنع البدء في التنفيذ | نعم | ☐ ✓ ☐ ✗ |

# 3. قائمة فحص الجاهزية (Ready Checklist)

## 3.1 فحص شامل لقصة مستخدم

قصة المستخدم رقم: US-___

العنوان: _______________

| البند | الحالة | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| الوضوح والفهم |  |  |
| ☐ القصة مفهومة من قبل جميع أعضاء الفريق |  |  |
| ☐ لا توجد أسئلة مفتوحة أو غموض |  |  |
| ☐ السياق والخلفية واضحان |  |  |
| ☐ الهدف النهائي للمستخدم واضح |  |  |
| معايير القبول |  |  |
| ☐ معايير القبول مكتوبة ومحددة |  |  |
| ☐ جميع السيناريوهات مغطاة (Happy path + Edge cases) |  |  |
| ☐ سلوك الخطأ والاستثناءات محدد |  |  |
| ☐ معايير القبول قابلة للاختبار |  |  |
| التصميم |  |  |
| ☐ التصاميم النهائية متاحة ومراجعة |  |  |
| ☐ التصاميم تغطي جميع حالات الاستخدام |  |  |
| ☐ التصاميم متوافقة مع Design System |  |  |
| ☐ التصاميم للشاشات المختلفة (Responsive) متاحة |  |  |
| التقنية |  |  |
| ☐ المتطلبات التقنية واضحة |  |  |
| ☐ لا توجد تبعيات غير محلولة |  |  |
| ☐ تم تقدير الجهد (Story Points) |  |  |
| ☐ لا توجد عوائق تقنية |  |  |
| الاختبار |  |  |
| ☐ خطة الاختبار محددة |  |  |
| ☐ بيانات الاختبار متاحة |  |  |
| ☐ بيئة الاختبار جاهزة |  |  |

النتيجة النهائية: ☐ جاهزة للـ Sprint    ☐ تحتاج عمل إضافي    ☐ مرفوضة

المراجع: _______________

التاريخ: ___/___/___

# 4. قالب معايير القبول (Acceptance Criteria Template)

## 4.1 صيغة Given/When/Then

السيناريو: [وصف السيناريو]

بالنظر إلى (Given): [الشرط المسبق أو الحالة الابتدائية]

عندما (When): [الإجراء الذي يتخذه المستخدم]

فإن (Then): [النتيجة المتوقعة]

مثال عملي:

السيناريو: تسجيل دخول ناجح

بالنظر إلى: أن المستخدم لديه حساب مفعّل

عندما: يدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الصحيحة ويضغط "تسجيل الدخول"

فإن: يتم توجيهه إلى لوحة التحكم الرئيسية مع رسالة ترحيب

## 4.2 أنماط معايير القبول

| نوع القصة | أمثلة على المعايير |
| --- | --- |
| إنشاء (Create) | يتم حفظ البيانات بنجاح، يظهر تأكيد للمستخدم، الحقول الإلزامية محددة |
| عرض (Read) | البيانات تظهر بالشكل المحدد، الترتيب صحيح، التصفح يعمل |
| تعديل (Update) | التغييرات تُحفظ بنجاح، التاريخ يُحدث تلقائياً، يظهر تأكيد |
| حذف (Delete) | تأكيد قبل الحذف، الحذف ناعم أو نهائي، الرسائل واضحة |

# 5. عملية تحسين السجل (Backlog Refinement Process)

## 5.1 خطوات جلسة التحسين

- مراجعة العناصر الحالية في السجل (15 دقيقة)

- مناقشة القصص الجديدة وتوضيحها (30 دقيقة)

- تقسيم القصص الكبيرة إلى قصص أصغر (15 دقيقة)

- تقدير الجهد (Planning Poker) (20 دقيقة)

- ترتيب الأولويات (10 دقيقة)

- تطبيق فحص الجاهزية (10 دقيقة)

## 5.2 أدوار المشاركين

| الدور | المسؤوليات |
| --- | --- |
| مالك المنتج | توضيح المتطلبات، تحديد الأولويات، الإجابة على الأسئلة |
| Scrum Master | تسهيل الجلسة، ضمان الالتزام بالوقت |
| فريق التطوير | طرح الأسئلة، تقدير الجهد، تحديد التبعيات التقنية |
| UX/UI Designer | توضيح التصاميم، مناقشة تدفق المستخدم |

# 6. إرشادات تقسيم القصص الكبيرة

| طريقة التقسيم | الوصف | مثال |
| --- | --- | --- |
| حسب تدفق العمل (Workflow) | تقسيم حسب خطوات العملية | تسجيل ← تأكيد ← تفعيل |
| حسب قاعدة العمل (Business Rule) | فصل كل قاعدة في قصة | خصم عادي ← خصم VIP ← خصم كمية |
| حسب البيانات (Data Variations) | قصة لكل نوع بيانات | نص ← صور ← فيديو |
| حسب المنصة (Platform) | قصة لكل منصة | ويب ← iOS ← Android |
| حسب العمليات (CRUD) | قصة لكل عملية | إنشاء ← قراءة ← تعديل ← حذف |
| Happy Path أولاً | المسار الرئيسي ثم الاستثناءات | سيناريو ناجح ← معالجة أخطاء |

# 7. سجل التغييرات

| التاريخ | الإصدار | الوصف | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- |